# Churn Telco Irán: guía semana a semana

Octubre 10, 2026 · Ianis y Juanes

## Cómo usar esta guía

Cada persona busca su nombre dentro de la semana en la que va y sigue las sesiones en orden, marcando las casillas. Al final de cada sesión debe poder mostrar lo que dice “Listo cuando”. Las cifras de “Listo cuando” se calcularon al armar el repositorio: si a ustedes les da algo distinto, no es necesariamente un error, pero hay que entender por qué y anotarlo en docs/decisiones.md.

Fechas: arranque = domingo 11 de octubre · reuniones de PR = sábados 17, 24 y 31 de octubre · ensayo y cierre = jueves 5 de noviembre · entrega ≈ viernes 6 de noviembre (ajusten a la fecha exacta que dé la profesora). Los lunes 12 de octubre y 2 de noviembre son festivos.

Carga: tres sesiones por semana de 2 a 3 horas cada una (unas 7–8 horas por persona por semana) más la reunión del sábado.

### Quién es quién

| Persona | Letra | Rol | Archivos suyos |
| --- | --- | --- | --- |
| Ianis | I | Datos, caracterización y priorización | scripts/preparar_datos.py, scripts/priorizar.py, src/churn/datos.py, src/churn/caracterizacion.py, src/churn/priorizacion.py, notebooks *_I.ipynb, docs/calidad_datos.md, docs/diccionario_datos.md |
| Juanes | J | Repositorio, relación de variables y modelos | .github/, scripts/entrenar.py, src/churn/relacion.py, src/churn/modelos.py, src/churn/evaluacion.py, notebooks *_J.ipynb, README.md |
| Ambos | — | Se cambian solo en la reunión | src/churn/config.py, docs/decisiones.md, docs/hallazgos.md, docs/contrato_predicciones.md, reports/informe_final.md (cada quien sus secciones) |

Cómo se reparte el proyecto frente a la primera entrega:

- Objetivo específico 1 (variables más relacionadas con el abandono) → Juanes, semana 1, y lo confirma con los modelos en la semana 3.

- Objetivo específico 2 (caracterizar a quienes abandonan frente a quienes permanecen) → Ianis, semana 2.

- Objetivo general (predecir y apoyar la priorización) → Juanes construye el modelo (semanas 2 y 3) e Ianis lo convierte en una lista de prioridades para el equipo de retención (semana 3).

- Informe y presentación → mitad y mitad (semana 4).

La letra se usa en las ramas (i/s1-datos, j/s2-modelo-base) y en los notebooks (02_caracterizacion_I.ipynb).

### Rutina de cada semana

- Lunes o martes (5 min, por chat): cada quien escribe qué sesiones va a hacer esta semana, copiándolas de esta guía.

- Durante la semana: trabajen solo en su rama y en sus archivos. Si necesitan algo del otro, usen el fixture o el contrato (ver abajo); no esperen.

- Miércoles (5 min, por chat): tres líneas: qué terminé, qué me falta, qué me bloquea. Suban sus cambios a su rama aunque no estén terminados (git push).

- Viernes, antes de las 20:00: cada quien abre su PR.

- Sábado, reunión semanal (1 a 1.5 h, en llamada): cada quien comparte pantalla y muestra pytest en verde y su resultado. El otro aprueba si se cumple el “Listo cuando”. Se fusiona a main, se toman las decisiones pendientes y se anotan en docs/decisiones.md, se etiqueta la semana (s1, s2…) y los dos hacen git checkout main && git pull para empezar la siguiente.

### Cómo abrir un PR (para los dos)

git checkout main && git pull
git checkout -b i/s2-caracterizacion      # su letra / semana-tema
# ... trabajar, guardar ...
git add src/churn/caracterizacion.py      # solo los archivos que tocaron, nunca git add .
git commit -m "caracterizacion: tabla de numéricas con Mann-Whitney"
git push -u origin i/s2-caracterizacion
# en GitHub: "Compare & pull request" y llenar la plantilla

En la reunión no se piden cambios de estilo; solo se bloquea un PR si algo no funciona, si una cifra no tiene respaldo o si toca archivos del otro.

### Palabras que se usan en la guía

- Contrato: el formato del archivo de predicciones que Juanes le entrega a Ianis (docs/contrato_predicciones.md): fila_original, conjunto, churn_real, prob_churn, modelo.

- Fixture: un archivo de ejemplo con el formato del contrato, ya creado en data/processed/fixtures/predicciones_ejemplo.csv, para que Ianis trabaje la priorización sin esperar el modelo. Sus cifras no van en el informe.

- Base cruda / base limpia: data/raw/customer_churn.csv (3150 filas, nunca se modifica) / data/processed/clientes.csv (lo genera el script de Ianis).

- Partición: la división fija entrenamiento/prueba en data/processed/particion.csv. Los dos usan la misma.

- Cifras congeladas: después del cierre de la semana 3 ningún número cambia; el informe se escribe sobre esas cifras.

## Semana 0 · domingo 11 de octubre · Arranque

Objetivo: el repositorio en GitHub, los dos con el proyecto corriendo en su computador.

Juanes · subir el repositorio (1 h, antes de la llamada)

- ☐ Crear en GitHub un repositorio privado llamado churn-iran, vacío (sin README).

- ☐ Descomprimir churn-iran.zip; ya trae git iniciado con un primer commit. Dentro de la carpeta: git remote add origin https://github.com/<USUARIO>/churn-iran.git y git push -u origin main.

- ☐ Settings → Collaborators: invitar a Ianis.

- ☐ Settings → Branches: proteger main (requerir PR, 1 aprobación y que pase el check “pruebas”).

- ☐ Cambiar @USUARIO_IANIS y @USUARIO_JUANES en .github/CODEOWNERS por los usuarios reales.

- Listo cuando: la pestaña Actions muestra “pruebas” en verde.

Los dos · reunión de arranque (1.5 h, en llamada)

- ☐ (15 min) Leer juntos esta sección y el README.

- ☐ (20 min) Juanes comparte pantalla y recorre las carpetas; ubicar los archivos de cada uno en la tabla “Quién es quién”.

- ☐ (20 min) Cada quien clona, crea su entorno (python -m venv .venv), instala requirements.txt y corre pytest -q: deben pasar 4 pruebas.

- ☐ (25 min) Tomar las dos primeras decisiones y anotarlas en docs/decisiones.md: ¿se quitan las 300 filas duplicadas? (sugerido: sí) y ¿se usa edad o grupo_edad? (son la misma información).

- ☐ (10 min) Confirmar la fecha exacta de entrega y si la profesora pide un formato (Word, PDF, plantilla, número de páginas, tiempo de presentación).

## Semana 1 · 12 al 17 de octubre · Datos limpios y relación con el abandono

Objetivo de la semana: una base limpia y documentada, y una primera respuesta al objetivo específico 1. Al cierre, cualquiera puede correr python scripts/preparar_datos.py y obtener clientes.csv.

### Ianis

Sesión 1 · datos limpios (2.5 h)

- ☐ En scripts/preparar_datos.py: contar las filas duplicadas exactas (comparando todas las columnas menos fila_original). Deben ser 300.

- ☐ Quitarlas conservando la primera aparición (según lo decidido el domingo).

- ☐ Quitar grupo_edad o edad (según lo decidido).

- ☐ Guardar data/processed/clientes.csv sin índice.

- Listo cuando: clientes.csv tiene 2850 filas y 446 clientes que abandonan (15.6 %).

Sesión 2 · calidad de los datos (2.5 h)

- ☐ Que el mismo script escriba docs/calidad_datos.md: por columna mínimo, percentil 5, mediana, percentil 95, máximo, número de ceros y número de atípicos (regla de 1.5 × IQR).

- ☐ Agregar los casos raros: los 107 clientes con segundos_uso = 0 (¿cuántos abandonan?), y cualquier otro rango sospechoso.

- ☐ En src/churn/datos.py, implementar cargar_limpio().

- ☐ Crear tests/test_preparar.py: 2850 filas, sin duplicados, churn solo 0 y 1, fila_original única.

- Listo cuando: pytest -q pasa y calidad_datos.md se regenera solo al correr el script.

Sesión 3 · distribuciones y diccionario (2 h)

- ☐ En notebooks/01_calidad_datos_I.ipynb: histograma de cada variable numérica; guardar reports/figures/distribuciones.png.

- ☐ Completar docs/diccionario_datos.md con los rangos reales.

- ☐ Abrir el PR i/s1-datos.

- Listo cuando: el PR está abierto y el check “pruebas” está en verde.

### Juanes

Sesión 1 · relación con el abandono (2.5 h)

- ☐ En src/churn/relacion.py, correlacion_con_churn(df): correlación punto-biserial y de Spearman de cada predictor con churn, con su p-valor, ordenada por valor absoluto. Usar cargar_crudo() esta semana (en la semana 2 se cambia a cargar_limpio()).

- ☐ tasa_por_categoria(df, columna): n y tasa de churn por nivel.

- ☐ Guardar reports/tablas/relacion_churn.csv.

- Listo cuando: en la base cruda el orden empieza con quejas (0.53), estado (0.50) y frecuencia_llamadas (0.30).

Sesión 2 · redundancias (2.5 h)

- ☐ redundancias(df, umbral=0.8): pares de predictores con |r| ≥ 0.8 y el VIF de cada uno (statsmodels).

- ☐ Mapa de calor en reports/figures/correlaciones.png.

- ☐ Revisar en especial: edad–grupo_edad, segundos_uso–frecuencia_llamadas y valor_cliente contra las de uso.

- ☐ Escribir en docs/decisiones.md una propuesta: qué variables entran al modelo y qué hacer con estado y quejas (¿son señales tempranas o casi el resultado?).

- Listo cuando: la tabla de pares y VIF existe y la propuesta está escrita para discutirla el sábado.

Sesión 3 · pruebas y notebook (2 h)

- ☐ tests/test_relacion.py: quejas es la de mayor correlación; la tasa de churn con queja es mayor a 0.8 y sin queja menor a 0.11.

- ☐ notebooks/03_relacion_variables_J.ipynb: las tres gráficas más claras y un párrafo de lectura.

- ☐ Dos líneas en docs/hallazgos.md, cada una con su cifra.

- ☐ Abrir el PR j/s1-relacion.

- Listo cuando: el PR está abierto y en verde.

Cierre de la semana 1 · sábado 17 (1 h): se fusiona primero el PR de Ianis y luego el de Juanes. Se decide qué variables entran al modelo (propuesta de Juanes) y se anota. Se etiqueta s1.

## Semana 2 · 19 al 24 de octubre · Caracterización y modelo base

Objetivo de la semana: responder el objetivo específico 2 con cifras y pruebas estadísticas, y tener el primer modelo con su archivo de predicciones. Los dos parten de main con la etiqueta s1 y usan cargar_limpio().

### Ianis

Sesión 1 · variables numéricas (2.5 h)

- ☐ En src/churn/caracterizacion.py, tabla_numericas(df): por variable, mediana, Q1 y Q3 de quienes abandonan y de quienes permanecen, p-valor de Mann-Whitney y tamaño del efecto (r = Z/√n o delta de Cliff).

- ☐ Ordenar por tamaño del efecto y guardar reports/tablas/caracterizacion_numericas.csv.

- Listo cuando: la mediana de segundos_uso es 1256.5 en quienes abandonan contra 3596.5 en quienes permanecen, y la de frecuencia_llamadas 29 contra 64.

Sesión 2 · variables categóricas (2.5 h)

- ☐ tabla_categoricas(df): por variable y nivel, n, tasa de churn y p-valor de chi² (o Fisher si hay celdas pequeñas).

- ☐ Guardar reports/tablas/caracterizacion_categoricas.csv.

- Listo cuando: con queja 82.6 % contra 9.8 % sin queja; no activo 47.5 % contra 5.6 % activo; contrato 2.6 % contra 16.8 % pago por uso.

Sesión 3 · figuras y hallazgos (2.5 h)

- ☐ Diagramas de caja por grupo de churn (escala logarítmica para las de uso) y barras de tasa de churn por categoría; guardar en reports/figures/caracterizacion_*.png.

- ☐ notebooks/02_caracterizacion_I.ipynb con la lectura de las figuras.

- ☐ Cinco hallazgos en docs/hallazgos.md, cada uno con cifra y figura de respaldo.

- ☐ tests/test_caracterizacion.py con las cifras de las sesiones 1 y 2.

- ☐ Abrir el PR i/s2-caracterizacion.

- Listo cuando: los cinco hallazgos están escritos y el PR está en verde.

### Juanes

Sesión 1 · partición y logística (2.5 h)

- ☐ En src/churn/modelos.py, particion(df): entrenamiento/prueba estratificado por churn, 25 % de prueba, semilla 42; guardar data/processed/particion.csv.

- ☐ entrenar("logistica", X, y): StandardScaler + LogisticRegression en un Pipeline, con las variables acordadas el sábado.

- Listo cuando: 2137 clientes en entrenamiento y 713 en prueba, con 112 que abandonan en prueba.

Sesión 2 · evaluación (2.5 h)

- ☐ En src/churn/evaluacion.py, metricas(y, prob, umbral): AUC-ROC, AUC-PR, recall, precisión, F1, falsos positivos y falsos negativos.

- ☐ Curva ROC y curva precisión-recall en reports/figures/.

- Listo cuando: la logística da un AUC-ROC cercano a 0.93 en prueba (como referencia, con todas las variables menos grupo_edad da 0.933).

Sesión 3 · predicciones base (2.5 h)

- ☐ scripts/entrenar.py: corre partición, logística y escribe data/processed/predicciones_base.csv con el formato del contrato.

- ☐ tests/test_modelos.py: la partición mantiene la proporción de churn, ningún cliente aparece en los dos conjuntos y el AUC de prueba es ≥ 0.90.

- ☐ Primera parte de notebooks/04_modelos_J.ipynb.

- ☐ Abrir el PR j/s2-modelo-base.

- Listo cuando: predicciones_base.csv tiene 713 filas y las columnas del contrato.

Cierre de la semana 2 · sábado 24 (1 h): se fusionan los dos PR y se etiqueta s2. Se decide cuánto cuesta equivocarse: en lugar de inventar pesos, se expresa como “un falso negativo cuesta k veces un falso positivo” y se acuerda probar k = 2, 5 y 10. Se anota en config.py y en docs/decisiones.md.

## Semana 3 · 26 al 31 de octubre · Comparación de modelos y priorización

Objetivo de la semana: responder “¿en qué medida?” (qué tan bien se predice y con qué variables) y convertir el modelo en una lista de prioridades para el equipo de retención. Al cierre, las cifras se congelan.

### Juanes

Sesión 1 · comparar modelos (3 h)

- ☐ Agregar a entrenar(): árbol de decisión (profundidad 3–4, para poder leerlo), bosque aleatorio y boosting (HistGradientBoostingClassifier; LightGBM opcional, como en Arai et al., 2023).

- ☐ Validación cruzada estratificada de 5 pliegues solo sobre entrenamiento: AUC-ROC, AUC-PR y recall, con media ± desviación.

- ☐ Guardar reports/tablas/comparacion_modelos.csv.

- Listo cuando: la tabla tiene los 4 modelos con media y desviación.

Sesión 2 · ¿en qué medida? (2.5 h)

- ☐ Repetir el mejor modelo y la logística con tres conjuntos de variables: (a) todas las acordadas, (b) sin estado ni quejas, (c) solo las de uso.

- ☐ Guardar reports/tablas/sensibilidad_variables.csv y escribir dos líneas en docs/hallazgos.md.

- Listo cuando: la tabla existe (referencia: la logística sin estado ni quejas baja a un AUC cercano a 0.85).

Sesión 3 · interpretar y elegir (2.5 h)

- ☐ Razones de momios (odds ratios) de la logística e importancia por permutación del mejor modelo; figura reports/figures/importancia.png.

- ☐ Dibujar el árbol en reports/figures/arbol.png (sirve para explicarle al equipo de retención reglas simples).

- ☐ Elegir el modelo final con un criterio escrito en docs/decisiones.md (sugerido: AUC-PR y recall, desempatando por facilidad de explicar).

- ☐ scripts/entrenar.py escribe data/processed/predicciones_final.csv. Subirlo a la rama a más tardar el jueves para que Ianis lo use.

- ☐ Abrir el PR j/s3-modelos.

- Listo cuando: el modelo final está elegido y su archivo de predicciones cumple el contrato.

### Ianis

Sesión 1 · deciles de riesgo (2.5 h)

- ☐ En src/churn/priorizacion.py, tabla_deciles(pred): ordenar por prob_churn, partir en 10 deciles y calcular n, abandonos reales, tasa, lift y % acumulado de abandonos capturados.

- ☐ Probarlo con el fixture y luego con predicciones_base.csv.

- ☐ scripts/priorizar.py --predicciones <archivo> que escribe las tablas en reports/tablas/.

- Listo cuando: con predicciones_base.csv, el 10 % de mayor riesgo captura cerca de la mitad de quienes abandonan (referencia: 56 de 112).

Sesión 2 · capacidad y costos (2.5 h)

- ☐ capacidad(pred): si el equipo solo puede contactar al 10 %, 20 % o 30 % de mayor riesgo, cuántos abandonos captura y con qué precisión.

- ☐ costo_por_umbral(pred, costo_fn, costo_fp) con k = 2, 5 y 10; figura del costo según el umbral y curva de ganancia acumulada.

- Listo cuando: existe la frase “contactando al 20 % de mayor riesgo se captura X % de quienes abandonan” (referencia con la logística base: unos 77 %).

Sesión 3 · perfil del grupo prioritario (2.5 h)

- ☐ Con las funciones de la semana 2, comparar el 20 % de mayor riesgo contra el resto.

- ☐ notebooks/05_priorizacion_I.ipynb con una tabla final pensada para el equipo de retención.

- ☐ tests/test_priorizacion.py: los deciles suman 713 y el % acumulado termina en 100 %.

- ☐ Volver a correr todo con predicciones_final.csv de Juanes.

- ☐ Abrir el PR i/s3-priorizacion.

- Listo cuando: las tablas y figuras usan predicciones_final.csv.

Cierre de la semana 3 · sábado 31 (1.5 h): se fusionan los dos PR. Uno de los dos borra data/processed/, corre todo desde cero (preparar_datos.py → entrenar.py → priorizar.py) y pytest -q. Si las cifras coinciden, se etiqueta s3 = cifras congeladas. Se completa docs/hallazgos.md y se reparte la presentación.

Si van atrasados: lo indispensable es la base limpia, el objetivo 1 (correlaciones), el objetivo 2 (caracterización), la logística y la tabla de deciles. El boosting, la sensibilidad por costos y el árbol dibujado son mejoras: se cortan primero.

## Semana 4 · 3 al 6 de noviembre · Informe, presentación y entrega

Objetivo de la semana: escribir sobre cifras congeladas, sin código nuevo (solo correcciones). Los dos parten de s3.

### Ianis

Sesión 1 · informe, primera parte (2.5 h, martes 3)

- ☐ En reports/informe_final.md: sección 1 (actualizar planteamiento, pregunta y objetivos de la primera entrega), sección 2 (datos y calidad) y sección 4 (caracterización).

- Listo cuando: cada cifra de sus secciones está en reports/tablas/ o en docs/hallazgos.md.

Sesión 2 · informe, segunda parte (2.5 h, miércoles 4)

- ☐ Sección 6 (priorización) y su parte de limitaciones.

- ☐ Revisar las secciones de Juanes: comparar cada número con las tablas y comentar en el PR.

- Listo cuando: sus secciones están completas y la revisión cruzada está hecha.

Sesión 3 · presentación y formato (2.5 h, jueves 5)

- ☐ Diapositivas: contexto y pregunta, datos, caracterización, priorización (la mitad).

- ☐ Exportar el informe a Word o PDF (pandoc reports/informe_final.md -o informe_final.docx) y darle el formato que pida la profesora (APA 7).

- Listo cuando: sus diapositivas y el documento exportado están en presentacion/ y reports/.

### Juanes

Sesión 1 · informe, primera parte (2.5 h, martes 3)

- ☐ Sección 3 (metodología: partición, validación cruzada, variables y por qué, citando docs/decisiones.md) y sección 5 (relación y modelos).

- Listo cuando: cada cifra de sus secciones está en reports/tablas/.

Sesión 2 · informe, segunda parte (2.5 h, miércoles 4)

- ☐ Sección 7 (falsos positivos, falsos negativos y privacidad) y su parte de limitaciones.

- ☐ Revisar las secciones de Ianis como en su sesión 2.

- ☐ README final con instrucciones para reproducir todo.

- Listo cuando: sus secciones están completas y la revisión cruzada está hecha.

Sesión 3 · presentación y reproducibilidad (2.5 h, jueves 5)

- ☐ Diapositivas: modelos, “¿en qué medida?”, riesgos y recomendación (la otra mitad).

- ☐ En una carpeta nueva: clonar main, instalar, correr los tres scripts y pytest -q.

- Listo cuando: el proyecto se reproduce desde cero en otro lugar sin errores.

### Los dos

- ☐ Miércoles 4 (1 h, en llamada): escribir juntos la sección 8 (conclusiones): una respuesta directa a la pregunta de investigación, con dos o tres cifras.

- ☐ Jueves 5 (1.5 h, en llamada) · cierre final: ensayar la presentación cronometrada, fusionar los últimos PR y recorrer esta lista:

  - ☐ pytest -q en verde en main.

  - ☐ Cada cifra del informe y de las diapositivas coincide con reports/tablas/.

  - ☐ El informe responde la pregunta y los dos objetivos específicos.

  - ☐ Referencias en APA 7 (como mínimo, las dos de la primera entrega).

  - ☐ Se etiqueta v1.0.

- ☐ Viernes 6 · entrega: subir el informe y la presentación por el canal que indique la profesora (y el enlace al repositorio si lo piden).